关于【AI 智能招商分析平台核心技术开发】项目的校企联合科研开发合同

甲方（委托方）：成都盈狐科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MAEK4Q994E

名称：成都盈狐科技有限公司

法定代表人：李春阳

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号7栋2单元17层1705号

联系方式：17708121887

乙方（开发方）：四川大学

统一社会信用代码：121000004000091949

名称：四川大学

法定代表人 / 负责人：汪劲松

地址：成都市武侯区一环路南一段24号

联系方式：wenqianglei@scu.edu.cn

项目对接团队：雷文强 教授

为实现【大数据、人工智能（AI）等技术在智能政策分析领域的商业化应用】，【盈狐科技】（以下简称：甲方）与【四川大学】（以下简称：乙方）开展校企科研合作，由甲方提供研发需求、研发资金及行业数据、业务经验支持，乙方组建专业研发团队，负责研发并按计划推进项目。

本合同各方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，就甲方委托乙方开发【AI智能招商分析平台系统核心技术研发】事宜，签订本合同以共同遵守。

第一部分 项目与开发费用

- 定义

除本合同另有约定外，下列词语在本合同中具有如下含义：

  - 开发需求：乙方为履行本合同所开发和提供的需求。

  - 里程碑：乙方在开发过程中阶段性完成的，并具有相对独立性的部分需求或模块。

  - 背景知识产权：一方在合同生效前就已经存在的或者在独立于本项目之外获得的知识产权。

  - 前景知识产权：本合同履行过程因开发需求所产生的知识产权。

  - 上线：在满足乙方提供的配置要求的甲方指定的系统中正式运行开发需求。

  - 商业利用：对开发需求的商业利用。包括但不限于复制、发行、出租、通过信息网络传播等行为，以及许可或授权他人进行上述行为。

  - 甲方产品：指由甲方自行或委托第三方为甲方设计、开发和制造的包含开发需求或者与开发需求一同使用的产品。

- 项目信息

  - 项目基本信息

项目名称：【AI 智能招商分析平台核心技术开发】

项目周期：【自合同签订之日起一年内】

合同有效期限：【自合同签订之日起一年】

项目内容：乙方负责 AI 智能招商分析平台的核心技术算法部分开发，包括多模态、多源知识库检索算法、AI 产业报告生成算法等算法研发。

项目目标：开发出满足 表3.1 验收标准表约定的核心技术，能与负责系统研发的企业所开发的甲方产品通过接口的形式无缝兼容，共同构成完整的 AI 智能招商分析平台。

本项目具体开发需求与规格、开发进度详见附件《需求开发项目确认书》。

- 开发费用

  - 开发费用（合同价款）

    - 本次开发费用总价（合同总价款）为：￥500000元（大写：人民币伍拾万元整）。

    - 本合同约定价格为含税价，增值税率为 0 %（乙方可申请免税）。

  - 费用调整

开发过程中因需求变更导致费用调整的，由双方签署需求变更单；根据双方确认的变更单相应增减费用。

如无特别约定，减少的费用应在确认后最近一次付款时相应扣减；增加的费用应在该项需求完工后5个工作日内支付。

  - 付款方式

本合同签订后10个工作日内，甲方应先支付首笔费用￥200000元（大写：人民币贰拾万元整）。

甲方应于每个阶段验收后10个工作日内支付该阶段费用（具体见附件说明）；乙方收到费用后进入下一阶段工作。

  - 乙方指定收款账号：

户名：四川大学

账号：中国建设银行股份有限公司成都川大支行

开户行：51001870469059888666

乙方未授权任何员工、第三方收款；付款方未向指定账号付款导致损失的，乙方不承担任何责任。

  - 发票

乙方应在各阶段付款前向甲方提供相应金额的正规足额普通增值税发票。甲方开票信息如下：

名称： 成都盈狐科技有限公司

纳税人识别号： 91510100MAEK4Q994E

地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号7栋2单元17层1705号

电话：17708121887

开户行： 中国银行成都川大南苑支行

账号：122639752318

第二部分 开发安排

- 开发需求

  - 需求分析

    - 甲方应在本合同生效之日起5个工作日内向乙方提交有关需求说明、资料（包括如附录三约定的数据集）和信息。甲方可以就开发需求所涉及的功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当及时予以解释和答复。

    - 乙方获取上述需求信息和资料后，应在5个工作日内完成需求分析书并提交给甲方。

    - 甲方收到需求分析书后反馈意见，乙方根据甲方意见在2个工作日内修改。

  - 开发需求确认

    - 甲乙双方确认需求分析书后，乙方应当在5个工作日内向甲方提供《需求开发项目确认书》，包括：

（1）需求说明：说明主要需求与开发内容。

（2）开发费用明细：列明各项开发费用和总费用。

（3）详细开发说明书：说明各项开发的具体内容与要求。

    - 甲方应在收到《需求开发项目确认书》后5个工作日内审核；如甲方提出异议，乙方应当根据甲方意见在2个工作日内修改。

    - 《需求开发项目确认书》经双方一致确认后，应由双方签署，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

    - 《需求开发项目确认书》经双方确认签署后，乙方进入正式开发。

  - 未能达成一致的处理

如因双方无法就费用、开发需求、进度等达成一致，无法签署《需求开发项目确认书》，则任何一方均有权解除本合同。此种情况下，甲方应向乙方支付需求分析阶段费用￥10000元（大写：人民币壹万元整）；乙方多收取的款项应予退还。除此之外，双方互不承担其他责任。

- 项目变更

  - 合同各方有权在履行本合同的过程中合理地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分的请求，包括增加或减少开发需求的相应功能、变更交付或安装的时间与地点等。

  - 任一方提出项目变更请求时，应将具体变更内容以书面形式提交给对方。其中：

（1）甲方提出项目变更请求时，乙方应在5个工作日内作出该变更的评估报告并提交给甲方。

（2）乙方提出项目变更请求时，应同时提交该变更的评估报告。

前述评估报告内容应包括该变更对合同价格、项目交付日期、开发需求的系统性能、项目技术参数的影响以及对其他合同条款的影响等。

  - 甲方应于收到评估报告之日起5个工作日内书面回复是否接受项目变更。其中：

（1）如双方均同意项目变更，应另行签署补充协议。

（2）如任一方不同意项目变更，则双方仍应按未变更之前的合同约定履行。

  - 自一方收到项目变更请求之日，暂停计算开发期限；待双方达成一致意见后继续开始计算开发期限或按照双方新的约定处理。

- 乙方报告义务

  - 乙方应于每月25日向甲方提供项目阶段书面报告。

前述书面报告应包含项目进度或里程碑计划执行情况、已完成的需求开发项目、有无遇到的困难和障碍、本项目的预期效果、人员配置情况、有无项目变更及变更情况或其它与本项目有关的甲方应该知道或甲方要求知道的情况。

  - 如本项目需进行项目变更，乙方应当自发现该情形之日起5个工作日内书面告知甲方。

  - 乙方应当在2个工作日内回复甲方提出的与本项目开发相关的询问。

- 转委托

乙方必须自行完成本合同约定的主要工作,若乙方需将部分辅助型工作转委托给第三方，必须事先取得甲方的书面同意。

- 交付

  - 乙方应当按照《需求开发项目确认书》分阶段完成里程碑和开发需求交付，每阶段成果需经甲方书面确认合格后方可进入下一阶段。如阶段成果不合格，甲方有权拒绝验收，并要求乙方进行整改，直至符合要求。

  - 乙方应当按照本合同及附件《需求开发项目确认书》的约定向甲方交付下列内容：

    - 计算机程序。包括源代码、目标程序、可执行程序。

    - 乙方应将研发过程中产生的所有中间成果、技术文档、测试数据、源代码等（包括但不限于文档，如技术文档、源代码、数据库结构、接口文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等）完整提交给甲方，不得擅自保留或使用。

前述源代码必须可为人工智能算法工程师理解和使用，可打印以及被机器阅读或具备其他合理而必要的形式，包括对开发需求的评估、测试或其它技术文件。

  - 乙方所提交的里程碑和开发需求应符合如下要求：

（1）符合国家有关需求产品方面的规定和需求标准规范；

（2）不得包含任何可以自动终止或妨碍系统运作的软件。

- 验收

  - 验收分为上线验收、试运行和终验三个阶段，甲方应按如下约定安排验收：

    - 于乙方交付后10个工作日内进行上线验收。

    - 上线验收后3个月为试运行期间。

    - 于试运行结束后10个工作日内进行最终验收。

具体测试和验收标准详见附件《需求开发项目确认书》。如双方在开发过程中调整开发内容的，应以双方另行签订的书面文件为准。

  - 验收合格的，甲方应当出具相应阶段的验收合格文件；验收不合格的，双方应共同调查原因，并按如下约定处理：

    - 如因乙方原因导致验收不合格的，乙方应同时承担下列责任：

（1）在5个工作日内消除造成验收不合格的原因，并承担由此引发的一切费用；

（2）给甲方造成损失的，应当赔偿甲方的损失。

    - 如因甲方原因导致验收不合格的，甲方应在5个工作日内消除该原因。

其中甲方原因包括但不限于下列情形：

（1）硬件及其环境出现的故障未得到甲方及时排除；

（2）甲方提供的说明、信息和资料本身存在错误。

  - 甲方应在不合格原因消除后3个工作日内再次进行验收，时间与周期与前一次验收相同。如连续两次因乙方原因导致验收不合格的，视为乙方违约。

  - 自乙方交付全部开发需求之日起至验收完成之日，乙方修改各类错误总耗时超过15个工作日的，每超过1个工作日的，应向甲方支付￥1000元（大写：人民币壹仟元整）违约金。

  - 甲方未在约定期限内进行验收亦未提出书面异议的，视为验收合格。

- 配套技术服务

  - 技术指导。本项目最终验收后6个月内，乙方应根据甲方的请求，指派技术人员向甲方就合同约定的算法研发内容提供技术培训，以传授所使用的算法或该算法的使用方法。乙方人员提供技术指导而产生的大成都范围之外的差旅费用由甲方负责，差旅费用的范围和标准按照甲方的相关规定执行。

  - 技术培训

本项目终验后6个月内，乙方应根据甲方的请求，对甲方相关人员进行培训，培训目标是受训者能够独立、熟练地使用乙方所研发的算法。

培训要求： 乙方到现场为甲方人员提供系统操作指导、培训。

培训地点：甲方所在地；

培训次数：不少于【3】次，每次不少于【3】小时。

乙方人员提供技术培训而产生的大成都范围之外的差旅费用由甲方负责，差旅费用的范围和标准按照甲方的相关规定执行。

  - 开发需求维护。

    - 乙方提供技术支持服务的对象为甲方人员，不包括使用甲方产品的最终用户。

    - 对于乙方提供的项目成果、维保服务及定制服务（如有），甲方应该确认将：

      - 配合、协助乙方提供该等项目成果及相关服务，包括提供权限使乙方可以进入甲方的场所或在线站点提供相关维保服务等；

      - 即时回应乙方的要求，以提供指示、信息、授权等完成项目成果及相关服务所需的回应；

      - 在乙方提供项目成果、维保服务及定制服务（如有）之前获取所有使用该等项目成果必要的许可、同意、批准、授权。

- 技术标准与规范

11.1.技术基线需符合：

11.1.1编程语言和框架版本：

编程语言

- 后端：python3.10及以上；

- 前端：Vue；移动端：uni-app；

框架版本：

- 后端框架：Python：Django 5.x。

- 前端框架：Vue3。

- 移动端框架：  uni-app。

11.1.2 数据库类型及适配要求：

数据库类型：

- 关系型数据库：MySQL 8.x；

- NoSQL数据库：Redis 7.x、elasticsearch 8.x；

- 向量数据库： milvs 2.x

适配要求：

- 兼容性：支持主从复制、读写分离、分库分表（如ShardingSphere）。

- ORM框架：Python：Django ORM；

11.1.3接口协议标准：

通信协议：

http/https、 RESTful API（符合OpenAPI 3.0规范）、MQ协议（kafka、Rabbitmq、RocketMq）。

接口安全：

- 认证授权：OAuth 2.1，JWT认证；

- 速率限制：基于IP或API Key的限流（如Redis + Nginx）；

- 日志与监控：Prometheus + Grafana（接口性能监控）。

11.1.4安全标准：

数据加密：考虑国密；存储层：AES-256（敏感数据加密）。

应用安全

- 漏洞防护：  SQL注入、XSS、CSRF。

- 权限控制：RBAC（基于角色的访问控制）、最小权限原则（Least Privilege）。

合规性

- 隐私保护：符合国家法规。

- 审计日志：记录关键操作（如登录、数据修改），保留180天以上。

11.2.乙方需在开发前提交《核心技术架构设计说明书》，包含与系统研发企业的接口交互图、核心技术的实现方案、依赖的第三方组件清单及版本。文档需经甲方及甲方指定的系统研发企业共同评审通过后才能启动开发，未通过的需限期修改。

第三部分 知识产权与保密

- 知识产权

  - 第三方需求许可

开发需求中涉及第三方需求许可的，乙方应向甲方以书面方式披露，并说明甲方是否需要因此而支付费用，如果需要甲方支付费用，需由乙方协助甲方与第三方达成关于使用第三方知识产权所应支付费用的书面文件，且该协助义务为乙方交付义务的一部分。如乙方未向甲方披露交付成果中涉及第三方知识产权，则视为乙方交付成果中不包含未经授权或许可的第三方知识产权。

  - 乙方自有需求许可

涉及乙方自有需求许可的，乙方应向甲方披露，双方按约定处理；乙方承诺开发需求中不包含未披露的、需另外经乙方许可的内容。

  - 不侵权

    - 乙方应确保研发成果不侵犯第三方知识产权。如因乙方研发成果侵犯第三方知识产权导致甲方被追责或产生损失，乙方应承担相应赔偿责任，并配合解决侵权纠纷。

    - 若乙方开发成果侵犯第三方知识产权的，乙方应当选择下列措施之一进行补救：

（1）取得第三方的许可。

（2）修改或更换开发需求使其不侵权。

  - 背景知识产权

    - 甲方向乙方提供任何文件、信息和数据（包括但不限于开发需求与规格）不构成向乙方转让任何甲方背景知识产权或许可乙方以商业利用为目的使用任何甲方背景知识产权。

    - 乙方提交的开发成果不涉及乙方雷文强老师作为发明人的背景知识产权。

  - 前景知识产权

    - 双方履行本合同所取得的前景知识产权，包括但不限于著作权、技术秘密、技术信息等，归甲方和乙方双方共有，均具有署名的权利。权力及收益归甲、乙双方共有，甲方自行生产销售的归甲方。

    - 未经甲方书面同意，乙方（包括乙方开发人员）不得对在本项目进行商业利用，也不得单独将以任何方式复制发行、传播、许可、转让、出租或交换给任何第三方。

    - 乙方不得单独将项目中涉及的核心技术及相关前景知识产权用于其他商业合作或非本合同约定的任何用途。若甲方发现乙方违反上述规定，乙方需支付合同金额 1 倍的赔偿。

- 保密

  - 乙方及其员工、合作方保证对在讨论、签订、履行本合同过程中所获悉的甲方提供的数据、需求、技术资料及商业信息等予以保密，不得泄露给任何第三方。保密义务期限自本合同生效之日起至合同终止后至少五年。如乙方违反保密义务，应以合同金额为上限承担违约责任。

  - 甲方提供的数据使用范围仅限于本项目，禁止乙方用于其他项目、研究、披露或与第三方共享。乙方在处理甲方提供的数据时，需遵守以下规定：该数据仅用于本项目研发，存储介质需加密（符合《数据安全法》三级等保要求）；项目结束后 7 日内删除所有甲方提供的原始数据，提交《数据销毁确认书》。

上述保密义务，在本合同终止或解除之后仍需履行。

  - 本合同关于对保密信息的保护不适用于以下情形：

（1）保密信息在披露给接收方之前，已经公开或能从公开领域获得；

（2）在本合同约定的保密义务未被违反的前提下，保密信息已经公开或能从公开领域获得；

（3）接收方应法院或其它法律、行政管理部门要求披露保密信息（通过询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序）。当出现此种情况时，接收方应及时通知提供方并做出必要说明，同时给予提供方合理的机会对披露内容和范围进行审阅，并允许提供方就该程序提出异议或寻求必要的救济；

（4）由于法定不可抗力因素，导致不能履行或不能完全履行本合同确定的保密义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。在上述情况发生时，接收方应在合理时间内向提供方发出通知，同时应当提供有效证据予以说明。

第四部分 其他约定

- 陈述与保证

  - 本合同各方均向其他方承诺：

    - 除本合同明确约定的以外，该方拥有签订和履行本合同全部义务所必需的所有合法权利以及所有内部和外部的批准、授权和许可，包括但不限于法律及公司章程规定的股东会、董事会批准。

    - 该方提交的文件、资料等均是真实、全面和有效的。

  - 甲方承诺：

    - 具备签订和履行本合同的权利和资质。

    - 不得利用乙方开发需求从事违法用途。

    - 甲方所提交的文件、资料等均不侵犯任何第三方的合法权益。

  - 乙方承诺：

    - 具备签订和履行本合同的权利和资质。

    - 乙方授予甲方权利没有受到任何第三方的约束或限制，也没有承担任何约束或限制性义务。

- 违约责任

  - 甲方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的5‱（万分之五）向乙方支付违约金，同时仍应履行付款义务。

逾期超过15日的，乙方有权解除本合同。

  - 乙方逾期交付的，每逾期一天，应按开发费用的1%（百分之一）向甲方支付违约金，同时仍应履行开发义务。

逾期超过40日的，甲方有权解除本合同。

  - 甲方有下列情形之一的，乙方有权解除本合同：

（1）逾期支付开发费用超过15天的；

（2）甲方违约，经乙方通知后15天内仍不改正的；

（3）甲方有其他违约行为，依照法定或约定乙方有权解除的。

  - 因甲方违约导致乙方解除本合同的，甲方应同时承担如下责任：

（1）乙方已经完成的工作量，无论甲方是否验收，甲方均应结算开发费用；

（2）向乙方支付剩余合同总价款的20%（百分之二十）作为违约金；

（3）本合同约定的其他违约责任。

  - 乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

（1）逾期交付超过40日的；

（2）乙方违约，经甲方通知后15天内仍不改正的；

（3）连续两次因乙方原因导致验收不合格的；

（4）乙方有其他违约行为，依照法定或约定甲方有权解除的。

  - 因乙方原因导致甲方解除合同的，乙方应同时承担下列责任：

（1）甲方不支付后续费用。

但是，乙方已经完成部分开发并验收合格，且该部分功能对甲方具有独立价值的，该部分开发费用应正常结算；否则不予结算费用。

（2）向甲方支付合同分阶段费用的20%（百分之二十）作为违约金；

（3）本合同约定的其他违约责任。

  - 任何一方有其他违反本合同情形的，应赔偿守约方全部损失，该损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

  - 由第三方（例如政策法规调整、相关业务/审核调整等）造成的损失，乙方配合提供系统维护，但不承担任何损失与责任。

  - 本合同中乙方的所有责任仅以乙方已收合同费用为上限，如有冲突，以较少费用为准。

- 合同联系方式

  - 甲方项目联系人

    - 甲方确认如下项目联系信息：

联系人： 万颀

地址： 四川省成都市武侯区天府大道北段1777号NIC国创中心37楼

手机： 18048129008

微信： supw99

电子邮箱： wanqi@az028.com

    - 甲方确认，甲方项目联系人的权限仅限于下列：

      - 代表甲方提交、接受项目有关资料、文档、工作成果。

      - 代表甲方对服务提出意见。

      - 代表甲方验收乙方提供的工作成果与服务。

  - 乙方项目联系人

    - 乙方确认如下项目联系信息：

联系人：雷文强

地址：成都市武侯区一环路南一段24号（四川大学望江校区）

手机：13547977279

微信：wxid_vw05d4qpjjxh22

电子邮箱：wenqianglei@scu.edu.cn

    - 乙方确认，乙方项目联系人的权限仅限于下列：

      - 代表乙方提交、接受项目有关资料、文档、工作成果。

      - 代表乙方对服务进行沟通、提出意见。

  - 除非双方另有约定，合同双方可通过指定电子邮箱提供资料、文档、工作成果电子版。

  - 双方确认上述联系方式同时作为有效司法送达地址。

- 其他约定

  - 不可抗力

    - 不可抗力定义：指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。一方缺少资金非为不可抗力事件。

    - 不可抗力的后果：

（1）如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本合同项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行，而不视为违约。

（2）宣称发生不可抗力的一方应迅速书面通知其他各方，并在其后的十五(15)天内提供证明不可抗力发生及其持续时间的足够证据。

（3）如果发生不可抗力事件，各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。

（4）金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。

（5）迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

  - 合同解释

    - 本合同的不同条款和分条款的标题与编号，仅供查阅方便之用，不构成本合同的一部分，不作为解释本合同任何条款或权利义务的依据。

    - 本合同中，“以上”、“以下”、“以内”包含本数，“超过”、“不满”、“以外”不包含本数，某期日的“前/以前”、“后/以后”或类似表述包含该期日当日。

    - 本合同中对金额或数量使用大小写时，如大小写不一致，应以大写为准。

    - 如果本合同正文和附件的意思发生冲突，则应按正文或附件中以何者为准的明确约定处理。

如无明确约定，则各方应尽力将整个合同（包括正文与附件）作为一个整体来阅读理解，最为明确具体的实现合同目的的条款应优先考虑。

  - 反商业贿赂

双方均不得向对方或对方经办人、工作人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，否则构成重大违约。如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在本合同中明示，否则亦为重大违约。

- 争议解决

因本合同以及本合同项下订单/附件/补充协议等（如有）引起或有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向 成都 所在地有管辖权的人民法院起诉。

- 附则

  - 本合同一式六份，合同各方各执三份。各份合同文本具有同等法律效力。

  - 本合同未尽事宜，双方应另行协商并签订补充协议。

  - 本合同包含如下附件：需求开发项目确认书、核心技术架构设计说明书、联网获取政策信息的网站列表

上述附件是本合同的一部分，具有与本合同同等的法律效力。

  - 本合同经各方签名或盖章后生效。

（以下无合同正文）

签订时间：    年    月    日

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

附件一：需求开发项目确认书

甲方：  成都盈狐科技有限公司

乙方： 四川大学

项目名称： AI 智能招商分析平台核心技术开发

- 项目里程碑

| 序号 | 起始时间 | 任务描述 | 任务目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自《需求开发项目确认书》经双方一致确认后的三个月内 | 结构化政策向量知识库的构建与切片实现：基于甲方提供的多模态政策数据（包括图片、PDF、HTML、音频等文件），利用甲方提供OCR和ASR技术将非结构化内容转化为标准化文本，构建结构化政策知识库，并进一步转换为向量知识库，并进一步完成向量化处理，形成可用于高效检索与相似度计算的政策向量知识库。 知识库切片机制设计：构建高效的知识切片方案，按主题、领域或用户意图等维度对本地知识进行组织与划分；结合Embedding索引优化技术，提升知识检索的准确率和响应速度。 | - 完成政策信息的结构化处理，提取关键属性（详见附件3.2），生成规范化的键值对表示； - 实现政策文本的向量化表示，构建支持高效语义检索的向量知识库； |
|  | 自《需求开发项目确认书》经双方一致确认后的第三个月起至第五个月止 | 混合检索系统构建与联网能力提升：通过接入高质量政策数据源（见附件三）与多轮检索机制，提升大模型在政策类问答任务中的外部信息获取能力。在 DeepSeek 等技术框架下，融合多源API接入与重排序模块，进一步增强检索结果的覆盖性、相关性和时效性。 | - 优化本地知识的调用相关性与响应效率，为后续理解、比对与内容生成提供高质量的信息支撑； - 构建本地知识与联网信息融合的混合检索体系，提升联网检索的准确性与实时性。 |
| 2 | 自《需求开发项目确认书》经双方一致确认后的第五个月起至第八个月止 | 报告生成流程打通：面向企业用户提交的分析请求与模板，系统自动识别并解析其中的关键信息，结合本地知识和联网检索能力，获取最新政策条款及实施细则等权威内容，并按模板要求生成结构化、分章节、带引用标注的政策分析报告。同时，联网获取的政策信息可自动回流知识库，实现持续优化更新。 复杂政策文本的理解与智能应用：针对政策文本中常见的隐含条件、复杂计算或需背景知识补充的内容，开发基于多轮检索的智能理解机制。该机制自动识别文本中的隐含要素与逻辑，通过多轮本地与联网检索补充相关知识，最终实现语义增强与深度理解。 | - 实现“模板理解—混合检索—报告生成”的全流程自动化； - 自动识别政策文本中的隐含条件、计算规则、例外条款等关键要素； - 设计并实现多轮检索机制，动态补全缺失背景知识与支持信息； - 通过语义重构与深度理解机制，提升模型对复杂政策条款的解析能力； |
|  | 自《需求开发项目确认书》经双方一致确认后的第八个月起至第十一个月止 | 报告生成的可靠性增强：聚焦生成内容中的专业性幻觉、多源错引等问题，引入事实校验机制、基于原文的对齐算法与引用溯源技术，确保生成内容准确、真实、可查。 长文本处理机制优化：针对超长上下文场景，设计文本压缩与重组机制，将多源长文本中的关键信息结构化为临时可调用知识片段，支持后续任务按需查询使用，提升内容生成的一致性与完整性。 | - 自动生成高准确性、高可信度的政策分析报告，有效减少幻觉与理解偏差； - 强化生成内容的真实性与引用的专业准确性，确保报告具备权威性与可验证性； - 设计可扩展的长文本处理机制，缓解大模型的上下文长度限制，提升多源输入下的生成能力。 |
| 3 | 自《需求开发项目确认书》经双方一致确认后的第十一个月起至第十二个月止 | 联调与测试：对研制的算法与构建的知识库进行联调与测试优化 | - 优化算法效果 |

2.项目交付物

- 政策知识库模块

  - 多模态数据转文本的政策知识库算法 1 套；

  - 结构化（向量化）政策知识库 1 套；

  - 知识库切片方案 1 套；

  - 支持生成报告过程中知识库自动更新的动态更新算法流程 1 套。

- 政策分析报告生成模块

  - 混合式知识检索增强算法 1 套；

  - 政策文本分析、比对、推理报告生成算法 1 套（用于复杂政策内容的理解与表达）；

  - 长文本处理算法 1 套

- 其他

【核心算法代码】、【技术文档】（算法说明、使用手册、注释完整的 API 文档）、【测试脚本】及【测试报告】。

3.验收标准

使用甲方提供的、带有正确结果的测试数据集进行测试，以验证项目生成的政策分析报告。验收标准将参考表3.1的验收项，其量化指标将通过人工或大模型在测试数据集上的自动化评估来计算。验收标准内容的解释请见表3.2。用于验收测试的政策分析报告数据集信息请见表3.3

表3.1 验收标准表

| 验收标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收项 | 验收内容 | 量化标准 | 备注 |
| 政策知识库模块 | 知识库切片方案 | 切片精度以及切片覆盖率均达到80% |  |
|  | 结构化（向量化）政策知识库 | 检索准确性达到80% |  |
| 政策分析报告生成模块 | 模板符合度 | 报告的模板格式符合率≥95% |  |
|  | 混合知识检索增强算法 | 检索增强信息正确率达到90% ，检索准确性达到80% |  |
|  | 政策文本分析、比对、推理报告生成算法 | 隐含条件和例外条款识别准确率 ≥ 80%；政策分析内容事实正确率（correctness）≥ 75%；隐含计算结果准确率 ≥ 75%；企业适配性≥ 75%。 |  |
|  | 政策分析报告可靠性 | 报告溯源率以及引用准确率均达到90% |  |
|  | 长文本处理能力 | 长文本要点提取完整性达到90% |  |
| 模型性能标准 | 跨功能模块联动测试 | 通过其他甲方产品模块的筛选结果数据直接传入，生成产业报告，系统连续运行【72】小时无故障 |  |

表 3.2 验收指标具体定义说明

| 名词 | 定义与解释 |
| --- | --- |
| 切片精度 | 切片中内容是否都与主题高度相关，结合人工标注数据进行评估 |
| 切片覆盖率 | 同一主题的其他知识是否也都被涵盖进来，结合人工标注数据进行评估 |
| 检索准确性 | 人工评估 Top-k 准确率，检索前k条结果中，包含目标答案的比例。（k=5） |
| 模版符合度 | 用于衡量生成报告中是否完整覆盖了预设模板中的各个核心章节。将实际生成报告中出现的章节，与模板中应包含的章节进行比对，计算覆盖比例。 |
| 检索增强信息正确率 | 衡量用于生成报告的检索信息中事实性正确内容的比例，采用人工 + 大模型打分，按“全对=1，部分对=0.5，全错=0”标注后取平均分。 |
| 隐含条件、例外条款识别准确率 | 衡量系统对政策文本中隐含条件和例外条款的识别是否准确完整。包括抽取相关条款的正确性及是否遗漏。由人工专家对系统识别出的隐含条件与例外条款进行标注，判定为正确或错误。 |
| 政策分析内容事实正确率 | 衡量系统生成的政策分析报告内容在事实上的正确性和无误导性。采用人工 + 大模型打分，按“全对=1，部分对=0.5，全错=0”标注后取平均分。 |
| 隐含计算准确率 | 衡量系统对政策中涉及的隐含数值计算（如优惠额度、税收减免计算）的准确性。对比人工计算输出与标准结果，判定正确与否。 |
| 企业适配性 | 衡量报告中政策分析和推荐是否切合企业具体画像及需求，体现政策对企业实际发展具有针对性和指导价值，采用人工评估的方式。 |
| 报告溯源率 | 可成功溯源至原始政策文本的引用比例。采用人工 + 大模型打分，按“全对=1，部分对=0.5，全错=0”标注后取平均分。 |
| 报告引用准确率 | 引用条款准确且真实的句子占比。 |
| 长文本要点提取完整性 | 衡量算法处理后的长文本内容是否覆盖了人工标注的全部关键要点，同样由人工总结关键点，大模型辅助检测提取结果的覆盖范围 |

表3.3 验收测试的政策分析报告数据集信息

| 输入报告模板 | 核心内容 | 提供方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策分析报告 | 模板内容单独提供 | Word、飞书文档 | 其他报告(客户分析报告、某区域产业链与前置招商研究报告、某企业业务研究及合作议、招商分析报告、产业规划报告)高校提供方案咨询和技术支持。 |

4.经费支付方式

甲方按分期支付方式向乙方付款。项目金额由甲方分2期 支付乙方。具体支付方式和时间如下：

1）第一期付款：签订合同后 10 个工作日内，乙方提交与拟支付金额等额的符合甲方财务管理要求的相应发票,经甲方确认后启动第一期款支付流程并一次性向乙方支付合同总金额的40%，即人民币贰拾万元整(¥200000.00元)。

2）尾款支付：本项目经甲方验收通过后 10个工作日内，乙方提交与拟支付金额等额的符合甲方财务管理要求的相应发票,经甲方确认后启动尾款支付流程并一次性向乙方支付合同总金额的60%，即人民币叁拾万元整(¥300000.00元)。

5.服务项目组人员名单

（需注明是否为核心成员，核心成员变更率0%以内，非核心人员变更率30%以内）》

| 序号 | 本项目角色 | 姓名 | 职级 | 专业 | 是否核心成员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 雷文强 | 教授 | 人工智能 | 是 |
| 2 | 项目成员 | 黄晨 | 博士 | 人工智能 | 是 |
|  | 项目成员 | 刘婧瑶 | 博士 | 人工智能 | 否 |
| 3 | 项目成员 | 李帅 | 硕士 | 人工智能 | 否 |
| 4 | 项目成员 | 严婷婷 | 硕士 | 人工智能 | 否 |
| 5 | 项目成员 | 张皓越 | 硕士 | 人工智能 | 否 |

时间：    年    月    日

委托方（签名或盖章）：

开发方（盖名或盖章）：

附件二：核心技术架构设计说明书

本项目包含两个核心模块：政策知识库管理模块 和 政策分析报告生成模块。各模块功能及其内部组成如下：

一、政策知识库管理模块

该模块主要实现对多模态政策数据的结构化入库、语义向量化表达及知识切片优化处理，构建高质量、可扩展、支持多种检索方式的政策知识库体系，并支撑后续分析报告生成过程中的知识调用与动态更新。

- 数据预处理模块

基于OCR（光学字符识别）与ASR（自动语音识别）技术，将非结构化数据转化为标准文本。

  - 输入：甲方提供的多模态政策数据（包括图片、PDF、HTML、音频等文件）；

  - 输出：标准化的政策原始文本集合，作为后续结构化处理的基础。

- 结构化政策知识库模块

基于政策关键属性抽取与标准化建模（见附件3.2），将文本内容转化为规范化的键值对结构；并支持按照政策主题、实施地区、适用对象等维度进行知识库切片，优化后续的检索效率与精度。

  - 输入：经预处理后的政策文本；

  - 输出：结构化的政策知识库，具备逻辑清晰、字段明确的组织形式。

- 向量化政策知识库模块

使用大语言模型对文本进行高维语义编码，生成用于相似度计算的向量。

  - 输入：结构化后的政策条目；

  - 输出：可支持语义检索、模糊匹配及下游大模型调用的向量化政策知识库。

- 知识库动态更新机制（Pipeline集成）

在完整的知识处理Pipeline中，上述模块将形成联动处理流程。系统可在分析报告生成过程中，根据用户查询及检索结果，触发数据预处理、结构化、向量化及入库流程，实现知识库的动态扩展与更新。

二、政策分析报告生成模块

该模块主要针对用户查询和分析请求，从本地知识库与联网数据源中调取相关政策内容，并结合用户输入、模板结构（见附件3.3）等要素，自动生成结构清晰、语义准确、专业可溯的分析报告。

- 混合知识检索模块

基于检索策略从本地政策知识库及外部权威数据源（见附件三）中调取相关政策内容。

  - 输入：用户查询（Query）及所选模板要求；

  - 输出：结构化及语义相关的知识片段，用于支撑报告生成。

- 知识增强分析报告生成模块

该模块面临两个核心挑战：一是长文本处理 ，当检索回内容较多或来自多源异构文本时，需压缩重组为可供大模型有效处理的结构；二是复杂政策理解与分析推理 —— 分析报告需准确理解政策条款间的隐含关系、例外条款与条件适用逻辑，依赖较强的推理与比对能力。针对上述挑战，该模块主要包括以下两个核心算法子模块：

  - 长文本处理算法模块

针对多源、多段落的超长文本输入，采用文本压缩、结构提取与知识重构等机制，构建“临时结构化知识单元”，供后续生成模块按需调用，以缓解上下文长度限制，提升生成过程中的信息完整性与一致性。

  - 政策文本分析、比对与推理算法模块

对政策内容进行语义理解、条款比对、逻辑推理等，强化生成报告中结论的准确性，支持生成专业化政策解读文本。

时间：    年    月    日

委托方（签名或盖章）：

开发方（盖名或盖章）：

附件三：联网获取政策信息的网站列表

除开本地知识库，本项目将从通过web接口的形式，访问以下的外部权威数据源，以获取及时的政策信息，增强所研制的算法的政策分析效果。

| 网站名 | 网址 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 政府招商局 | https://www.cmhk.com/main/ PS：地方数据还需要目标城市网站 | 在地政策研究 |
| 统计公报 | http://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/ PS：地方数据还需要目标城市网站 | 区域产业分析 |
| 统计年鉴 | http://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/ PS：地方数据还需要目标城市网站 | 区域产业分析 |
| 政府工作报告 | https://www.gov.cn/guowuyuan/zfgzbg.htm PS：地方数据还需要目标城市网站 | 区域产业分析 |
| 十四五产业相关规划 | https://www.ndrc.gov.cn/ PS：地方数据还需要目标城市网站 | 区域产业分析 |
| 国信网 | http://datasec.sic.gov.cn/sic/index_pc.html PS：地方数据还需要目标城市网站 | 土地出让情况 |
| 万德 | https://www.wind.com.cn/ | 土地出让情况 |
| 前瞻研究院 | https://bg.qianzhan.com/ PS：地方数据还需要目标城市网站 | 招商客群分析 |

时间：    年    月    日

委托方（签名或盖章）：

开发方（盖名或盖章）：