成都NIC大厦

制冷系统末端舒适度控制

项目合同

合同编号：

甲    方：四川华锐智呈新能源科技发展有限公司

乙    方：中投国信（北京）科技发展有限公司

签约时间： 2025年8月

制冷系统末端舒适度控制项目买卖合同

甲方（委托方）：四川华锐智呈新能源科技发展有限公司

乙方（受托方）：中投国信（北京）科技发展有限公司

鉴于本合同甲乙双方同意就成都NIC大厦制冷系统进行末端舒适度群控逻辑算法改造（以下简称“项目改造”或“本项目”）。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 项目整体概况

| 项目名称 | 制冷系统末端舒适度控制 |
| --- | --- |
| 项目地址 | 成都NIC大厦 |
| 项目合作模式 | 一次性买断 |
| 项目合同金额 | 若达到合同约定的甲方一次性买断条件，甲方按1.5万元（壹万伍仟元整）买断乙方实施的项目。 |
| 交付期限 | 乙方应在本合同签订后【】日内完成项目改造，交付改造成果。 |
| 维保期 | 自甲方确认乙方交付成果之日起1年 |
| 项目验收 | 乙方软件部署完成、测试后满足附件中《舒适度标准确认单》中舒适度标准要求即为合格。 以双方签字确认的《舒适度标准确认单》达标为验收标准，以及结算依据。 |
| 结算方式 | 合同签订后5个工作日内甲方向乙方预付合同额的50%。剩余50%，双方对舒适度确认之日起5个工作日内支付，甲方向乙方支付的预付款，在甲方第二次付款后自动转为合同价款，乙方应合同总金额向甲方开具税率为（6%）相应发票； 如未达到合同约定的舒适度标准，剩余50%不再支付，乙方应在在双方对舒适度确认之日起5个工作日内退还甲方已付的50%。 |

二、服务范围

乙方负责对甲方原有空调末端进行控制。通过平台进行数据采集及逻辑算法部署，实现《舒适度标准确认单》确认的舒适度标准。维保期内承担由此产生的相关维护与系统软件安全运行责任。

三、所有权

甲方付清协议下全部款项之前，本项目下的所有由乙方部署软件的所有权属于乙方。甲方付清协议下全部款项后，该等项目软件的所有权和使用权均转移至甲方。

四、乙方与甲方的责任分工

4.1甲方在本合同约定范围内仅为实现本合同的各项约定为唯一目标，因此向乙方开放AHU及VAV相关控制点位及室内实际温度等读取点位（参见附件二）。乙方确保乙方所新增投入的软件系统在安全可控且不对项目统造成负面影响，且仅以实现本合同约定为唯一目的前提下对接现场设备、下达必要的指令、参数。如因乙方对接或操作不当导致设备损坏或故障，乙方应负责修复并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.2乙方下达的指令、参数均保证限定在被控软硬件设备的原运行参数范围或设备要求的范围内。若乙方下达任何指令或参数超出上述限定范围引起现场系统运行故障，由乙方承担全部责任。

五、甲方的权利和义务

5.1 若因乙方参数下发错误，超出安全限定，甲方有权追究乙方责任。

5.2 甲方应当按照本合同的约定按时向乙方支付费用。

六、乙方的权利和义务

6.1 按照合同约定获取相应建设费用。

6.2 承担因乙方设备、参数错误给甲方造成的损失。

6.3 维保期内负责本合同约定的所有乙方投入的软硬件设备的正常运行与运营维护。

七、合同的变更、解除和终止

7.1 对本合同及其附件的修改，必须经甲、乙双方签署书面协议才能生效。

7.2 由于不可抗力致使合同无法履行，可以提前解除合同。如果不可抗力事件不足以导致合同无法履行，甲、乙双方应根据其对合同履行的影响程度确定延期履行或部分免除责任。

7.3 乙方拒不履行合同义务导致合同无法继续履行或延迟提交成果超过10日，经甲方催告后仍未提交的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应退还甲方全部已付款项，并按合同总金额的20%向甲方支付违约金。

7.4 在本合同有效期内甲方被关闭或撤销、停产或停业、转产或与其它单位合并或分立，则本合同对发生此种变化后的甲方或其继承者仍然有效。发生此种情况时，甲方应事先告知有关当事方，并将此条件列入新的实体之中。如果当事方不能接受此种条件，则由甲方应在此变化发生前，按本合同规定购买本项目。乙方自行决定拆除所装设备。

7.5 如果甲方发生破产而导致本合同终止，本项目资产不属于破产财产范围。

7.6 本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响一方在本合同解除前到期的付款义务的履行。

8、违约责任

8.1 如舒适度确认达标，甲方无正当理由未按照本合同的约定时间向乙方支付款项，经乙方书面催告后仍未支付的，自书面催告届满之日起按照当期应支付款项的每日万分之三的比率向乙方支付违约金。

8.2如舒适度未确认达标，乙方无正当理由未按照本合同的约定时间退还甲方预付款项的，经甲方书面催告后仍未支付的，自书面催告届满之日起按照甲方已支付款项的每日万分之三的比率向甲方支付违约金。

8.3对于乙方提交需甲方确认的近似日对比节能率测试确认表，甲方原则上应在五个工作日内确认，并进行项目验收签订验收单。

8.4 一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

8.5合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

8.6乙方未经许可、批准或同意建设所产生的后果由乙方承担，因此给甲方造成的损失（包括但不限于人员投入、费用等）由乙方承担。

8.7因乙方设备故障导致断电等影响甲方运行的情况，甲方因此造成的损失（包括但不限于甲方客户的索赔等）乙方应承担全部责任。

九、争议的解决

9.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成，向项目所在地法院提起诉讼。诉讼费由败诉方承担。

9.2 本合同在诉讼过程中，除双方有争议正在进行诉讼的部分之外，其它部分应继续履行。

十、合同生效及其他

10.1 本合同附件是属于本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，本合同附件与本合同如有不一致之处，以本合同为准。

10.2 本合同未尽事宜，双方经友好协商后可另行签订补充协议。

10.3 本合同自双方签名或盖章之日起生效，本合同一式 肆 份，甲、乙双方各执 贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人

或授权代表：

开户银行：

税号：

签约地点

签约时间:     年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人

或授权代表：

开户银行：

税号：

签约地点：

签约时间:     年  月  日

附件一：舒适度标准确认单

| 舒适度标准确认单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 确认内容 |  | 制冷系统舒适性温度标准：根据平均温度偏差±0.5℃（环境温度不超过26℃），双方约定采用[具体测量设备及品牌]进行温度测量，并以[测量次数及时间间隔]的测量数据平均值作为判断依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 当天区域平均温度(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 当天区域平均温度(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方签字 |  |  |  |  |  | 乙方签字 |  |  |  |  |  |  |
| 确认时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：点位需求表

| 序号 | 设备名称 | 设备标识 | 测点名称 | 测点标识 | 读写类型 | 测点备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气处理单元 | AHU | 运行状态 | RunState | 读 |  |
|  |  |  | 送风机频率设定 | SHZset | 读/写 |  |
|  |  |  | 送风机频率反馈 | SHZ | 读 |  |
|  |  |  | 送风阀门开度设定 | SVPosSet | 读/写 |  |
|  |  |  | 送风阀开度反馈 | SVPos | 读 |  |
|  |  |  | 回风阀门开度设定 | RVPosSet | 读/写 |  |
|  |  |  | 回风阀开度反馈 | RVPos | 读 |  |
|  |  |  | 新风阀门开度设定 | NVPosSet | 读/写 |  |
|  |  |  | 新风阀开度反馈 | NVPos | 读 |  |
|  |  |  | 排风阀门开度设定 | EVPosSet | 读/写 |  |
|  |  |  | 排风阀开度反馈 | EVPos | 读 |  |
|  |  |  | 冷水阀开度设定 | CWVPosSet | 读/写 |  |
|  |  |  | 冷水阀开度反馈 | CWVPos | 读 |  |
|  |  |  | 送风温度 | SAt | 读 |  |
|  |  |  | 回风温度 | RAt | 读 |  |
| 2 | 末端 | TERM | 温度设定 | Tset | 读/写 |  |
|  |  |  | 室内温度 | Tenv | 读 |  |
| 3 | VAVBOX | VAV | 房间温度设定 | ZNSP | 读/写 |  |
|  |  |  | 送风静压设定 | DAVP | 读/写 |  |
|  |  |  | 送风量设定 | SAFLOWSP | 读/写 |  |