四川省安正企业管理集团有限责任公司

IT资产梳理咨询服务项目合同

合同编号：

甲方：四川省安正企业管理集团有限责任公司              电话： 13458512978

乙方： 四川智仁信息技术有限公司                     电话： 028-85184259

甲乙双方经友好协商，就甲方购买乙方产品服务项目涉及的相关事宜签订本合同如下：

- 服务内容

（1）甲方委托乙方开展以下服务：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用许可费用 | 公司提供专业的资产探测系统以及授权，对单位网络中已知的所有资产进行全面的收集和探测，包括但不限于，服务器，终端，监控，门禁，打印机，交换机，路由器，防火墙，安全防护系统，以及软件系统等。 同时根据上述已探明的资产进行全面的风险识别和监测服务，主动探测上述IP主机开放的端口，以及应用系统类型，版本。 根据已探明的资产信息生成完整的汇总报告，报告内容包括：资产，IP地址，设备类型，操作系统，主机名称，应用系统，资产标签，责任人，责任部门，联系人，重要等级等属性。 | 15 | 天 | 906 | 13590 |
| 2 | 人工服务费用 | 1，根据已经梳理的资产信息，采取人工验证+现场访谈的方式对清单表中的所有资产进行一对一核查，精准落实所有硬件资产的责任人，软件版本信息，软件开发商，运维单位，责任人，维护情况等。 2，根据已探测的资产，结合配置文件以及人工现场校验的方式绘制详细的拓扑图，拓扑图中包含有接口信息，接口IP地址，设备型号，序列号，管理地址等。 3，根据系统配置结合访谈的形式，绘制出业务系统访问逻辑拓扑图和网络拓扑图。同时在拓扑图上标注业务访问的流向。 4，依据已探明的资产，结合网络拓扑图和访问日志以及访问记录，采取访谈的方式识别系统是否属于冗余，废弃或者需要下线的系统。 5，依托提供的工具，结合人工审核和研判的方式对所有资产提供风险暴露面的识别，对于存在的风险系统进行评估并出具整改建议。 6，利用现有的工具，采用互联网暴露面监测方式，主动发现和识别暗链，双非，篡改等。 7，根据系统的优先级以及使用情况，制定详细的下线方案。 8，根据已知的软件系统，梳理出所有的相关使用账号和运维账号以及责任人。 | 15 | 人/天 | 1760 | 26400 |
| 3 | 合计费用 | 39990.00，大写人民币：叁万玖仟玖佰玖拾元整（含税），其中设备使用许可费用为15天×906元/天 = 13590元，人工服务费用为15人/天×1760元/人/天 = 26400元。 |  |  |  |  |

（2）服务完成后，乙方向甲方提交以下材料：

1. IT资产初步清单（Excel/CMDB格式）

2. 网络拓扑图

3. 公开信息核查记录表

4. 业务系统访问逻辑拓扑图

5. 资产权属与状态分类清单

6. IT系统拆分梳理最终咨询报告（Word/PDF）

7. 系统下线实施建议方案

8. 汇报PPT

（3）验收标准：乙方交付的本合同项下全部服务成果，除满足本条第（1）、（2）款之约定外，还应至少达到以下标准，方可视为初步履行完毕：
a) 资产发现覆盖率：通过技术手段发现的IT资产数量，应不低于甲方当前网络环境中实际存在资产的95%。
b) 权属与状态准确性：经甲方抽样复核，乙方出具的《资产权属与状态分类清单》中，“在用”、“废弃”、“共用”等状态标识的准确率不低于98%。
c) 依赖关系识别：乙方绘制的《业务系统访问逻辑拓扑图》中需清晰标识出系统的归属单位，以及业务系统之间的依赖关系。
d) 合规风险核验：对所有域名、ICP备案等公开信息的核查应实现100%自动化核验，不得采用人工抽查方式。

甲方在收到乙方的验收申请后须在10日内组织验收并签署验收报告，若甲方没有在此期限内验收或提出异议，视为验收合格。

# 二、项目目标

1. 全面发现与清点：识别并清点所有现存的信息资产，包括硬件基础设施（含机房和云资源租用）、网络设备、软件应用、许可证、数据资产及域名、IP等网络资源。

2. 厘清权属与依赖：分析上述资产与当前多家独立公司的所属关系，明确“在用”、“废弃”、“共用”等状态，并绘制关键系统间的逻辑与数据依赖关系图。

3. 识别合规风险：清查所有IT资产在公开渠道（如ICP备案、软件著作权、域名注册、公安机关联网备案等）的登记信息，确保登记主体与当前实际权属一致，识别并列出所有不一致的风险点。

4. 提供决策报告：基于梳理结果，提供一份清晰的资产清单、系统关联图谱及系统下线优先级建议方案，并附上合规风险清单及整改建议。

# 三、付款时间及方式

1、乙方为甲方提供的本次服务有效期从 2025 年 10 月 9 日起 至  2025 年11月 8 日止。

2、合同总价款为人民币￥ 39990.00（大写：叁万玖仟玖佰玖拾元整）。合同签订后5个工作日内，乙方应开具并向甲方提供合格的增值税专用发票，甲方在收到发票后5个工作日内向乙方支付40%的合同款项，即￥15996.00（大写：壹万伍仟玖佰玖拾陆元整）。乙方完成服务并经甲方验收合格后5个工作日内，乙方应开具并向甲方提供合格的增值税专用发票，甲方在收到发票后5个工作日内向乙方支付60%的合同款项，即￥23994.00（大写：贰万叁仟玖佰玖拾肆元整）。若因乙方发票问题导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任，甲方有权延期付款直至收到合规发票

甲方开票信息：

公司名称：四川省安正企业管理集团有限责任公司

税号：91510100MAC0YTPB24

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段28号1幢1单元25层2502号

开户银行：大连银行股份有限公司成都金融城支行

账号：1175 2800 0000 453

乙方收款账户：

收款单位：四川智仁信息技术有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司成都东大支行

账    号： 4402  2980  0900  0080  560

银行行号：102651029807

# 四、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方

1、甲方应按购买的服务内容和付款条件按时向乙方支付款项。

2、在乙方为甲方项目实施的各个环节，需要甲方配合的，甲方应在本合同约定的范围内积极配合，确保项目的顺利实施。

3、在甲方项目实施过程中，甲方需求发生变化的，须及时通知乙方更改实施方案，待新需求以书面方式确定后，再继续实施项目，否则，因甲方通知不及时，造成工时浪费而带来的损失，由甲方承担。

（二） 乙方

1、乙方应本着认真负责的态度，按照本合同约定，提供相应服务。

2、甲方的项目实施中，若甲方需求发生变化，乙方将视更改服务项目的投入成本另行商议收费事宜，乙方应在收到甲方需求变化通知后的[3]个工作日内，向甲方提供详细的成本核算和收费方案，双方协商一致后确定收费金额。

3、乙方应及时开具合规、真实的增值税专用发票，若因乙方未按时开具合规、真实订单增值税专用发票导致付款延迟造成的损失由乙方承担。

# 五、保密协议

1、乙方应本着诚信的态度，不将甲方的任何业务数据以有意或无意的方式透露给第三方。

2、甲乙双方不能将对方的任何业务数据和技术秘密用于促进双方合作以外的任何目的，除非已获得对方先前的书面许可。

3、本协议遵从中华人民共和国相关法律条文。

4、本协议如与双方以前的口头或书面协议有抵触，以本协议为准。本协议修改，必须采用双方同意的书面形式。

5、本合同产品的销售价格为特殊价格，甲乙双方不得以任何方式和理由透露给第三方，否则构成商业泄密行为，对方将保留维护正当权益的权利。

# 六、违约责任

甲乙双方任何一方违反其在本合同中所作出的声明及保证，或违反本合同其他约定时，触犯中华人民共和国的法律法规时，各自单独承担相关全部责任；若未触犯法律法规，违约方应向守约方承担赔偿损失等违约责任。

# 七、合同的生效和终止

- 本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方根据本合同履行完向甲方提供服务义务并通过甲方验收之日起失效。

- 本协议经双方书面同意，可以予以修改、补充或调整。

- 甲乙双方有一方违反其在本合同中所作出的声明及保证或有其它违约行为，致使不能实现本合同目的，另一方有权单方解除本合同。

- 如因不可抗力导致乙方向甲方提供的相应服务无法实现，甲乙双方经协商确认后可以解除本合同。本合同所指不可抗力包括但不限于自然灾害（如地震等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）及法律规定的其他不可抗力。

- 若遇不可抗力仍要继续执行合同，则当不可抗力事件停止或消除后，受影响的一方应尽快以书面方式通知另一方并提供相关证明。如不可抗力的影响连续二十工作日以上时，双方应通过友好协商尽快达成补充、变更或终止协议，解决本合同的履行问题。

# 八、法律适用及争议的解决

本合同的订立、效力、解释及履行均受中华人民共和国法律的保护和管辖。如甲乙双方在执行本合同过程中发生任何争议或纠纷，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议或纠纷提交甲方所在地有管辖权的人民法院裁决。

# 九、补充说明

- 本合同文本一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。

2、由双方签名或盖章的合同附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

甲方 (盖 章)                                            乙方（盖 章）

授权代表签字：                                          授权代表签字：

联系电话：                                              联系电话：

签订日期：                                              签订日期：